Coding Agent 经典 GitHub Issue 与评测方案 V1.0

— 配套《Coding Agent 项目架构设计书 V1.0》的测试与成果展示基线 —

文档目标：为项目开发阶段、真实开源仓库验证、SWE-bench 小规模评测和最终视频演示建立统一测试路线。核心原则是：先证明 Agent Core 完整可靠，再用经典 GitHub Issue 验证真实软件工程能力，最后以固定 SWE-bench 子集提供可量化结果。

# 1. 总体测试思路

本项目不应从一开始就直接在大型 SWE-bench 任务上调试。大型仓库同时包含环境、依赖、测试基础设施与任务本身的复杂性，一旦失败，很难判断问题来自 Agent Core 还是外部环境。因此采用“由可控到真实、由功能验收到标准评测”的四层测试体系。

| 层级 | 测试对象 | 主要目的 | 是否用于最终展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 单元/集成测试 | 验证 parser、tools、runtime、context、termination 等内部机制 | 否 |
| L1 | 自建小型测试仓库 | 验证完整 Agent Loop 是否稳定 | 可作为保底 |
| L2 | 经典 GitHub Issue | 验证真实仓库探索、修改与测试闭环 | 强烈建议 |
| L3 | SWE-bench Verified 固定子集 | 提供标准化、可量化的 repository-level 结果 | 建议报告 |

# 2. 工作环境基线

主开发环境建议固定为 Linux 语义，避免在原生 Windows 下处理 Shell、路径、子进程与开源项目测试时出现额外差异。

宿主环境：Windows + WSL2 Ubuntu 22.04/24.04。

Python：3.11；依赖管理优先 venv 或 uv。

基础工具：Git、ripgrep（rg）、pytest、常用构建工具。

Agent Runtime：本地 workspace + 独立 subprocess；每条命令设置 cwd、timeout 与输出上限。

SWE-bench 评测阶段：使用 Docker 官方 harness，避免污染 Core Agent 的本地开发流程。

版本控制：题目发布后新建公开 GitHub 仓库，保留真实提交历史；API Key 仅通过环境变量或未入库配置提供。

# 3. 为什么需要“经典 GitHub Issue”这一层

Toy Task 可以证明 Agent 会调用工具，但不能充分证明它具有真实软件工程能力。经典 GitHub Issue 具有自然语言需求、真实仓库结构、既有测试规范和历史修复过程，更适合验证 Agent 是否能自主完成“理解需求 → 探索代码 → 定位 → 修改 → 验证”的闭环。

这一层的目标不是追求高难度，而是选取修改范围适中、依赖可控、能体现 repository navigation 的真实任务。最终视频中，经典 Issue 往往比“写一个计算器”更能让评委快速感受到 Agent 的工程能力。

# 4. GitHub Issue 选择标准

每个候选 Issue 建议按下面 8 个维度评分。优先选择总分高、环境风险低的任务。

| 维度 | 理想特征 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自然语言完整性 | Issue 描述明确但不直接给出修改位置 | 能测试任务理解与自主定位 |
| 仓库探索需求 | 需要搜索 1–3 个相关文件/符号 | 避免退化成单文件函数题 |
| 修改规模 | 通常 ≤ 3 个文件，patch 小到中等 | 适合数分钟内完成 |
| 测试可用性 | 存在 targeted tests 或易于补 regression test | 形成闭环 |
| 环境复杂度 | 不依赖数据库、浏览器、外部服务 | 减少非 Agent 因素 |
| 测试耗时 | 目标测试数秒到 1–2 分钟 | 便于重复调试和录视频 |
| 失败可解释性 | 失败输出能指向代码语义或接口问题 | 便于展示 Agent 继续修复 |
| 可固定基线 | 能定位到修复前 commit | 保证任务真实可重放 |

重要：经典 Issue 通常已经在当前 main 分支中被修复。不能直接 clone 最新仓库然后让 Agent “修复”它。必须固定到修复前的 base commit，或使用能够还原历史实例的 benchmark/harness。否则任务已经不存在，无法形成有效评测。

# 5. 推荐候选一：Django make_toast 教学 Ticket

定位：Core Agent 标准验收题。注意它不是历史真实 GitHub Issue，而是 Django 官方贡献教程设计的“fake accepted ticket”。

任务核心：为 django.shortcuts 增加 make_toast()，补充相应测试，并运行 shortcuts 测试。Django 官方教程明确展示了“先写测试 → 观察失败 → 实现功能 → 再验证”的完整贡献流程。

适合测试的能力：

理解自然语言功能需求；

自主定位 django/shortcuts.py 与 tests/shortcuts/；

创建测试文件、修改实现文件；

执行项目原生测试命令；

检查最终 diff 并显式 finish。

推荐用途：开发中期固定回归题。每次修改 Tool、Context、Parser、Runtime 后，都可以重新跑它验证 Agent Core 是否被破坏。

参考：https://github.com/django/django/blob/main/docs/intro/contributing.txt

# 6. 推荐候选二：Werkzeug #1051

Issue：Headers.__delitem__ signature incompatible with ImmutableHeadersMixin.__delitem__。这是一个真实且已关闭的 good first issue，核心涉及继承层次中的方法签名兼容性。

它适合展示的不是复杂算法，而是“跨定义导航 + 软件接口理解”。Agent 需要发现 Headers、ImmutableHeadersMixin、EnvironHeaders 之间的继承关系，而不是只在报错字符串附近盲改。

理想 Agent 行为路径：

阅读 Issue，识别关键符号 __delitem__；

search_code 定位多个类的定义；

read_file 理解继承关系与签名差异；

查看相关 tests / typing 约束；

应用最小修改；

运行 targeted test 或对应检查；

检查 git diff 后完成。

推荐用途：真实开源仓库导航能力测试，难度中等，适合在 Core Agent 稳定后尝试。

参考：https://github.com/pallets/werkzeug/issues/1051

# 7. 推荐候选三：Flask #2255

Issue：Generating relative url with app context should not require SERVER_NAME。该 Issue 描述了一个真实 Flask URL 生成问题：仅有 app context、且显式请求相对 URL 时，不应因为未设置 SERVER_NAME 而失败。该任务历史上被标记为 good first issue。

这是目前最适合作为“最终视频候选”的经典 Issue 之一，因为它同时具备真实语义、repository exploration、测试场景与有限修改范围。

理想 Agent 行为路径：

从 Issue 中提取 url_for、app context、SERVER_NAME、_external=False 等关键词；

搜索 url_for 实现与 URL adapter 创建逻辑；

搜索现有 URL building / testing 相关测试；

理解相对 URL 与外部 URL 的语义差异；

补充或修改 regression test；

应用最小 patch；

运行 targeted tests；若失败则整理 Failure Snapshot 后继续修正；

测试通过后检查 diff 并 finish。

推荐用途：正式视频与面试演示的首选候选之一。它能自然展示 search/read/edit/test/continue 的完整闭环，也能在测试失败时体现轻量 Failure-Aware Context Refresh。

参考：https://github.com/pallets/flask/issues/2255

# 8. pytest 作为“测试开发规范”参考

pytest 本身适合后期挑战，但不建议作为第一个真实仓库。其贡献指南强调：针对 bug，应该编写能复现问题的 regression test；对于 pytest 本体，经常通过 pytester fixture 做黑盒式测试。

我们可以借鉴的是测试思维，而不是必须挑 pytest 仓库的某一个当前 Issue：

Bug Fix 任务优先寻找或补充 regression test；

测试文件应遵循仓库现有组织方式；

Agent 修改后先跑 targeted tests，再考虑更大范围验证；

最终 diff 中应该同时能解释实现变化和测试变化。

参考：https://github.com/pytest-dev/pytest/blob/main/CONTRIBUTING.rst

# 9. 如何重放一个已经修复的经典 Issue

这是经典 Issue 测试中最关键的工程问题。由于 Flask #2255、Werkzeug #1051 等任务早已被上游修复，必须构造“修复发生前”的环境。推荐按以下方式处理：

找到对应 Issue 的修复 PR 或修复 commit；

记录 fix commit 的 parent commit，作为 task base commit；

clone 仓库后 checkout 到该 base commit；

创建独立测试分支，但不要预先应用官方 patch；

保存 Issue 原始描述作为 Agent 输入；

安装该历史版本所需依赖；

先人工确认原始问题能够复现；

记录官方修复后的 targeted test 作为 evaluator，但不要把官方 patch 暴露给 Agent。

如果历史依赖已经难以安装，优先换 Issue，而不是为了一个展示任务投入大量环境修复时间。我们的目标是测试 Agent，不是考古旧 Python 生态。

# 10. 自建标准测试仓库

在真实 GitHub Issue 之前，应保留一个完全可控的小仓库用于日常回归。建议包含 src/ 与 tests/，准备 4 类固定任务。

| 任务 | 示例 | 主要验证能力 |
| --- | --- | --- |
| A 明确 Bug Fix | divide(a,b) 对 b=0 行为错误 | 定位、修改、pytest |
| B Feature + Test | 为 Cache 增加 clear() | 跨文件、测试补充 |
| C 模糊需求 | 改善配置加载逻辑，使缺失可选项时更友好 | 自主探索、Task Brief |
| D 回归型修复 | 第一次直觉修复会触发另一个 test failure | Validation → Context Refresh → Retry |

# 11. SWE-bench 小规模评测方案

最终成果展示应加入标准 benchmark，但目标不是追求 leaderboard，而是证明 Agent 能处理真实 repository-level software engineering tasks。SWE-bench 官方 harness 会把生成的 patch 应用于真实仓库并在 Docker 中运行测试，以保证评测环境一致。

推荐两步走：

先用 SWE-bench Lite / 单个 gold patch 验证 Docker harness 是否配置正确。

Core Agent 稳定后，固定 5–10 个 SWE-bench Verified 实例进行最终小规模评测。

固定 subset 后记录：instance_id、base repository、model、max_steps、token budget、tool budget、resolved/unresolved、model calls、tool calls、tokens、duration。不得只报告成功实例。

视频可以只展示其中一个轨迹漂亮的成功案例，但 README / 面试中应能说明固定子集的整体结果。

官方参考：https://github.com/SWE-bench/SWE-bench/blob/main/docs/guides/evaluation.md

# 12. 最终测试顺序（项目基线）

阶段 1：完成 Parser / Tool / Runtime / Context / Termination 单元测试。

阶段 2：在自建小仓库跑通 4 类任务，确保 Agent Core 稳定。

阶段 3：使用 Django make_toast 作为固定的开源项目验收题。

阶段 4：尝试 Werkzeug #1051 或同类真实 Issue，验证跨定义导航。

阶段 5：准备 Flask #2255 或另一个轨迹更漂亮的真实 Issue 作为视频候选。

阶段 6：固定 5–10 个 SWE-bench Verified 实例，形成最终量化结果。

# 13. 最终视频中的任务选择原则

最终 2 分钟视频不应展示多个 Issue。选择一个真实任务，重点展示 Agent 的完整行为链。理想轨迹是：

Issue → search_code → read_file → apply_patch → run_tests → （可选：失败）→ Context Refresh → 再探索/修改 → Tests Pass → git_diff → finish。

如果某个任务一次就修好，也可以使用；但若能够自然出现一次可解释的测试失败，并由 Agent 继续修正，展示效果会更强。失败必须来自真实任务过程，而不是人为制造。

# 14. 结果记录与可审计产物

每个测试任务建议保存以下产物，便于调试、面试解释和后续统计：

task.json：任务描述、仓库、base commit；

trajectory.jsonl：完整 Agent 事件；

final.patch / git diff；

result.json：resolved、stop_reason、steps、calls、tokens、duration；

validation.log：最终 targeted test 输出；

config.json：模型与预算设置。

# 15. 当前推荐候选池

| 候选 | 性质 | 难度 | 最佳用途 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Django make_toast | 官方教学 fake ticket | 低 | Core Agent 回归验收 | ★★★★★ |
| Werkzeug #1051 | 真实 closed issue | 中 | 跨类/接口导航 | ★★★★☆ |
| Flask #2255 | 真实 closed issue | 中 | 正式视频候选 | ★★★★★ |
| pytest 小型 issue | 真实 issue | 中-高 | 后期挑战/测试规范 | ★★★☆ |
| SWE-bench Verified 5–10题 | 标准 benchmark | 中-高 | 最终量化结果 | ★★★★★ |

# 16. 最终决策

项目测试主线：自建小仓库保证可控；Django make_toast 保证 Core Agent 的标准闭环；经典真实 Issue 证明开源仓库导航与修复能力；SWE-bench Verified 小规模固定子集提供可量化证据。不要让 benchmark 反过来决定 Agent 架构，也不要为了某一个旧 Issue 的环境问题消耗过多开发时间。

当前首选组合：

Core 回归题：Django make_toast；

真实 Issue：优先 Flask #2255，备用 Werkzeug #1051；

最终标准评测：SWE-bench Verified 固定 5–10 个任务。

# 17. 参考来源

Django 官方贡献教程：https://github.com/django/django/blob/main/docs/intro/contributing.txt

Flask Issue #2255：https://github.com/pallets/flask/issues/2255

Werkzeug Issue #1051：https://github.com/pallets/werkzeug/issues/1051

pytest CONTRIBUTING：https://github.com/pytest-dev/pytest/blob/main/CONTRIBUTING.rst

SWE-bench Evaluation Guide：https://github.com/SWE-bench/SWE-bench/blob/main/docs/guides/evaluation.md

SWE-bench Docker Setup：https://github.com/SWE-bench/SWE-bench/blob/main/docs/guides/docker_setup.md